新疆维吾尔自治区林业发展

“十三五”规划

新疆维吾尔自治区林业厅

二○一七年十一月

目  录

第一章	“十二五”建设主要成就及形势分析	1

一、“十二五”建设主要成就	1

二、面临的发展机遇	6

三、存在的主要问题	9

第二章  指导思想和规划目标	11

一、指导思想	11

二、基本原则	11

三、规划目标	12

第三章  总体布局和主要任务	15

一、总体布局	15

二、主要任务	20

第四章	林业重点工程项目	23

一、实施林业十大重点工程	23

二、谋划实施区域重点生态保护修复项目	28

三、组织实施自治区重点林业项目	32

第五章  林业基础保障建设	40

一、加强资源监管体系建设	40

二、完善森林防火体系建设	45

三、加强有害生物防控体系建设	46

四、强化应急体系建设	48

五、推进科技支撑体系建设	49

第六章  全面深化林业改革	52

一、深化国有林场国有林区改革	52

二、完善集体林权制度改革	52

三、建立健全林业制度体系	53

四、推进体制机制改革的各项试点工作	54

第七章  保障措施	55

一、加强组织领导	55

二、推进依法治林	55

三、实施人才强林战略	56

四、健全稳定的林业投入机制	57

五、完善林业援疆工作机制	58

六、加强对外合作交流	58

七、加强安全生产工作	59

八、强化林业宣传工作	60

# “十二五”建设主要成就及形势分析

“十二五”以来，在自治区党委、人民政府正确领导下，在国家林业局大力支持和对口援疆省市帮助下，全区林业系统牢牢把握生态文明建设的总目标，抓住丝绸之路经济带建设的重大历史机遇，牢固树立保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的理念，坚持生态保护第一的林业可持续发展道路，建设林业三大体系，实施林业重点工程，着力深化林业改革，全面推进依法治林，大力发展生态林业和民生林业，各项工作成效显著，为改善我区生态环境、促进农民增收，推进自治区新型工业化、农牧业现代化、新型城镇化和绿色化做出了重要贡献。

## 一、“十二五”建设主要成就

### (一)生态建设取得显著成效

重大林业生态保护与修复工程稳步实施，生态环境明显改善。“十二五”期间，全区新增造林面积1274万亩，森林抚育面积775万亩，林地面积达到1.65亿亩，森林面积达到1.16亿亩，森林覆盖率达到4.7％，绿洲森林覆盖率达到28.0％，森林蓄积达到3.67亿立方米，森林资源实现面积、蓄积双增长的良好发展态势。全区湿地面积5922万亩，保护率达到53.52%。全区共建立各种类型自然保护区52处，其中林业部门建立和管理的自然保护区达到42处，占新疆国土总面积的7.01%。治理沙化土地面积4200万亩，沙化土地封禁保护区面积达363万亩，土地沙化趋势明显减缓。

### (二)绿色产业建设实现重大突破

林业产业生产规模与质量效益成绩显著。特色林果业快速发展。特色林果种植面积增加到2200万亩（其中：兵团325万亩），果品产量达到700万吨，年产值近500亿元，农民人均林果收入达到2200元，林果业收入已占农民人均收入的25%以上，主产区达到40%以上。生态健康果园等标准化林果基地达到250万亩。林果加工贮藏保鲜企业380多家，农民林果业合作经济组织1300多个，年贮藏保鲜与加工处理能力突破300万吨。林果产品品牌建设取得突破性进展，全区获得国家级和自治区级的各类知名品牌名牌林果产品134个。每年举办新疆特色林果（广州）交易会，5年共签约231.3亿元。在全国建立林果产品专卖、代理、加盟店1000多家，初步建成新疆林果销售网络，特色林果业已成为我区农民增收致富的支柱产业。森林旅游、种苗花卉、沙产业、林下经济等特色林产业不断壮大。据统计，全区森林公园接待旅游人数3484万人次，收入12.1亿元。全区苗圃数量1.05万处，育苗面积52万亩，年产苗量23亿株, 年产值40亿元。花卉种植面积24万亩，年产值12亿元。沙产业基地131万亩，年产值10.4亿元。林下种植面积441.7万亩，年产值13.5亿元。

(三)林业重点工程扎实推进

天然林保护二期工程顺利进行，纳入补偿面积达到4918万亩。完成退耕还林荒山荒地造林任务128万亩，其中，人工造林44.5万亩、封育83.5万亩。完成三北防护林工程798.85万亩，其中，人工造林547.3万亩、封育251.6万亩。完成天山北坡谷地森林植被保护与恢复工程造林37.57万亩，其中，人工造林11.51万亩、封育26.06万亩。完成塔里木盆地周边防沙治沙工程造林78.19万亩，其中，人工造林19.9万亩、封育58.29万亩。完成伊犁百万亩生态经济林工程造林40.2万亩。

### (四)森林资源保护管理水平全面提升

全区森林资源得到有效保护，国家级公益林补偿总面积达8710万亩，在全国率先开展林业生态红线划定工作，森林灾害防控能力明显提升。森林火灾呈现平稳下降趋势，平均受害率仅为0.01‰；有害生物成灾率控制在0.1‰左右，低于国家4‰以下的总体要求。珍稀濒危物种保护工作有效开展，初步建成了覆盖全区的野生动物疫源疫病监测救护网络。

### (五)林业改革和依法治林稳步推进

全区集体林权主体改革基本完成，纳入林改范围的集体林地1474万亩，已确权1171万亩。国有林场和国有林区改革走在了全国前列，全区107个国有林场已有83个转为全额预算管理事业单位，并纳入国有林场改革补助范围，落实中央补助资金3.2亿元。全区各级森林公安机构全部升格。林业行政审批制度改革不断深化，取消、下放和调整行政审批项目27项。认真开展立法工作，林业法律法规体系逐步健全。出台了《新疆维吾尔自治区湿地保护条例》、修订了《新疆维吾尔自治区实施〈森林防火条例〉办法》，制定了《自治区林业行政处罚自由裁量权基准》和《林业行政执法案卷评查标准》，进一步规范了林业行政执法行为，强化了林业行政执法监督，增强了林业普法宣传教育力度，提升了全区依法治林和依法行政水平。

### (六)支撑保障能力显著加强

科技兴林成效显著。完成国家、自治区各类林业科技项目347项，较“十一五”增长了64.8%。取得各类林业科技成果64项，较“十一五”增长77.8%。申请发明专利34项，实用新型专利15项，良种审认定79项，制修订各类技术标准129项。在林木良种繁育、特色林果栽培、生态服务功能评估、防沙治沙、灾害防控、林业资源保护与利用等方面取得国家级、自治区级和地州级科技进步奖36项，荣获“自治区科技兴新先进厅局”称号。新建红枣、核桃等国家级和自治区级林业标准化示范区11个，示范面积达30余万亩。人才强林深入推进。开展“西部之光”访问学者、天山英才、技术推广人才、少数民族特殊人才、青年科研骨干等数项人才培养计划。举办特色林果、林业有害生物防控、退耕还林、天保工程、林木种苗等林业重点工程专业技术培训班10期，提高了从业人员履职能力。在新疆林业学校设立了中国林科院研究生培养基地、北京林业大学函授学院。林业基层站所建设不断完善。完成了101个标准化乡镇林业工作站和33个标准化木材检查站建设。林业种苗建设不断加强。加大了地县级林木种苗质量检验能力建设力度，顺利开展呼图壁林场、温泉县林木良种繁育基地、伊犁州杨树种质资源保存库等种苗工程，启动了新疆国家林木种质资源保存库分库项目。

### (七)林业援疆政策全面落实

林业援疆力度进一步加大，资金投入不断增加。自治区人民政府与国家林业局签订了《加快新疆林业发展合作共建框架协议》，国家林业局出台了《关于进一步加强林业援疆工作的意见》，把林业援疆作为重点工作，从规划、政策、项目、资金、人才、科技等方面对新疆林业给予全方位支持。“十二五”期间，中央投入新疆林业项目资金达126.8亿元，贴息贷款超过101亿元。全国对口援疆19个省市林业援疆工作取得突破性进展，各地共落实林业援疆项目69个，资金1.88亿元，带动其它投入2542万元。积极建立银林合作机制，分别与中国农业银行新疆分行、中国银行新疆分行签订了《促进新疆林业产业发展战略合作协议》。外资利用水平进一步提高，落实项目资金近3亿元，亚行贷款“西北三省新疆林业生态项目”被亚行评为最佳表现奖。

### (八)对口扶贫和“访惠聚”工作扎实推进

林区民生逐步改善。全面完成棚户区危旧房改造任务，落实天保工程一次性安置职工社会保险补贴7362万元，天保工程区在岗职工年均工资比2010年增加35.63%。“十二五”期间，落实扶贫资金6778万元，完成70多个贫困林场（站）130多项基础设施项目建设。对口扶贫工作取得进展。开展了民丰县尼雅乡托皮村、奇木力克吾斯塘村、察布查尔县加尕斯台乡加尕斯台村、乌什县奥特贝希乡尤喀克奥特贝希村、托万克奥特贝希村林业扶贫项目，从生态建设、产业扶持、人才培训、科技推广等方面给扶贫定点村予以大力支持，取得了显著成绩，2014年林业厅被自治区评为扶贫先进单位。“访惠聚”工作稳步推进。按照自治区统一安排部署，林业厅先后派驻185人次，成立了25个工作组，开展“访惠聚”驻村活动。共落实12个地（州、市）“访惠聚”民生项目206个，资金9990万元；投入阿克苏地区乌什县、阿克苏市林业建设资金1.8亿元，有力地促进了当地民生建设。

### (九)生态文化蓬勃发展

林业宣传效果显著提升。以山区森林、高山湖泊、荒漠胡杨、平原湿地等为代表的美丽新疆元素和以红枣、核桃、苹果、香梨等为代表的新疆特色林果产品在国内外的知名度进一步扩大。全方位、多形式、分层次的立体宣传格局逐步形成。赴内地搭建新疆林业宣传展示平台成效显著，区内外电视、报刊、广播等主流媒体对新疆林业的宣传报道频次不断增加，新疆林业微博、微信等微平台社会关注度不断提高，《新疆林业》杂志和《新疆林业网》门户网站成功改版，新疆林业自身宣传平台更具特色。林业生态文化建设步伐加快。生态文明教育基地创建命名活动深入开展，建成国家级生态文明教育基地1个，自治区级生态文明教育基地15个。已命名2个“国家森林城市”、9个“全国生态文化村”、4个“中国最美森林”、28个自治区级园林城市，使我区成为西北地区命名最全、数量最多的省区。林业生态文化建设活动不断推进，以《播撒绿色、造福新疆》、《追梦绿色新疆》等为代表的一批反映林业生态文化的影视、摄影、文学艺术精品力作不断涌现。在中央和自治区主流媒体发表有影响力的林业稿件2200多篇，在中央台《新闻联播》等栏目播出新闻500多条，为新疆林业发展营造了良好的舆论氛围。

新疆“十二五”林业发展主要指标完成情况

| 指 标 | 2010年 | “十二五”规划目标 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 森林覆盖率(％) | 4.02 | 4.5 | 4.7 |
| 绿洲森林覆盖率(％) | 23.5 | 28.0 | 28.0 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 3.0 | 3.2 | 3.67 |
| 国家级公益林保护面积(亿亩) | 1.02 | 1.02 | 1.14 |
| 新增沙化土地治理面积(万亩) | 2370 | 1560 | 4200 |
| 林业自然保护区面积占国土面积(％) | 5.8 | 6 | 7.01 |
| 林地保有量(亿亩) | 1.6 | 1.65 | 1.65 |
| 义务植树尽责率(％) | 65 | 65 | 65 |
| 科技进步贡献率(％) | 35 | 40 | 40 |
| 良种使用率(％) | 45 | 65 | 65 |
| 林业产业总产值(亿元) | 230 | 600 | 630 |

备注：森林资源数值采用第八次连续清查（2011年）公布的数据。

## 二、面临的发展机遇

“十二五”期间，我区在建设和保护三个系统一个多样性，发展生态林业和民生林业取得的重大成就，为“十三五”时期林业改革发展奠定了坚实基础。当前和今后一个时期，我区林业发展正处在新的关键战略机遇期，林业改革发展具备很多有利条件和积极因素。

(一)国家生态文明建设重大战略带来的机遇。生态文明建设是党中央做出的重大战略决策，是关系到人民福祉、国家命运、民族未来的长远根本大计。《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》明确指出，坚持以人为本、依法推进，坚持节约资源和保护环境的基本国策，把生态文明建设放在更加突出的战略位置，全方位融入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局，协同推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化，以健全生态文明制度体系为重点，优化国土空间开发格局，全面促进资源节约利用，加大自然生态系统和环境保护力度，推动形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局，为林业发展带来了重大机遇。

(二)丝绸之路经济带建设重大战略带来的机遇。围绕“一带一路”战略，中央提出加快新疆对外开放步伐，着力打造丝绸之路经济带核心区，为新疆发展带来了重大历史机遇。林业是经济社会发展的重要组成部分，是新疆各族人民安生立命之本，加快构建丝绸之路经济带核心区绿色生态屏障，是落实中央战略的具体要求，为新疆实施林业重大生态保护与修复工程创造了历史性机遇。

(三)贯彻绿色发展理念带来的机遇。绿色发展是十八届五中全会提出的五大发展理念之一。树立绿色发展理念，坚持绿色发展，是推动和实现经济社会持续健康发展的必然选择。发展绿色经济为新疆特色林果业、森林旅游业、种苗花卉业、林下经济、木本粮油等绿色产业发展带来了新机遇，将为稳增长、调结构、保就业、惠民生及新疆社会稳定和长治久安做出更大的贡献。

(四)全面深化林业改革带来的机遇。2015年2月，中共中央、国务院出台了《关于印发<国有林场改革方案>和<国有林区改革指导意见>的通知》（中发［2015］6号），这是党中央、国务院站在全局和战略高度做出的一项重大决策，是我国林业改革发展进入新阶段的重要里程碑，标志着我国林业改革进入了国有林区、国有林场、集体林权制度三大改革全面推进的新阶段，这必将为新疆林业全面深化改革，增强林业发展动力带来强大推动力。

(五)重大生态工程政策带来的机遇。习近平总书记明确提出要把天保工程范围扩大到全国，争取把所有的天然林都保护起来。2015年“中央1号文件”和李克强总理在中央经济工作会议上明确要求，要提高天保工程补助标准。同时，国家重启新一轮退耕还林工程。国家重大生态工程实施必将对新疆林业发展产生重大而深远的影响。

(六)林业援疆新举措带来的机遇。2014年林业援疆工作座谈会和全国林业对口援疆工作座谈会，出台了《关于进一步加强林业援疆工作的意见》，全国对口援疆省市提出了在林业项目、资金、人才、科技等方面的支持措施，开创了林业对口援疆新局面，把林业援疆工作提升到了新高度，推向了新阶段。

(七)履行国际公约带来的机遇。全球气候变化日益成为国际政治、经济、外交和国家安全领域的热点问题。森林、湿地作为陆地上最大的储碳库，在应对气候变化中具有强大的固碳释氧、降温增湿、减排增汇和节能降耗等功能。党的十八大提出，要更加积极的参与国际事务，发挥负责任大国作用，共同应对全球性挑战。我国先后签约气候变化框架公约、防治荒漠化公约、湿地公约、濒危野生动植物种国际贸易公约、生物多样性公约、植物新品种公约等六大国际生态公约和国际森林文书，森林的碳汇功能在哥本哈根、德班、多哈等多次联合国气候变化大会中受到高度重视，尤其是2015年巴黎气候变化大会将森林及相关内容作为单独条款纳入了大会通过的《巴黎协定》。这些都为林业拓宽外部发展空间，积极履行国际公约，应对气候变化，建设低碳社会，带来了新的发展机遇。

## 三、存在的主要问题

### “十二五”期间，我区林业发展虽然取得了令人瞩目的成就，但自然条件恶劣，生态环境脆弱，沙化土地扩张趋势仍未根本扭转，还存在林业现代化水平不高、林业人才结构性短缺等问题，守住存量、扩大增量、绿色产业提质增效、现代林业建设的任务十分艰巨。

### (一)生态修复难度增大

经过多年的大规模造林绿化，可造林地的结构和分布发生了显著变化。造林绿化的主战场开始向绿洲外围转移，向荒山、荒滩、沙漠、戈壁延伸，立地条件越来越差，水资源短缺，造林难度大、成本高，人工造林国家补助标准与实际投入相差甚远，而新疆属欠发达地区，资金配套困难。

### (二)资源保护压力加大

随着多年来大规模植树造林和绿化美化建设的快速推进，森林资源总量持续增长，林地面积达到1.65亿亩，森林面积达到1.16亿亩，国家级公益林总面积达1.14亿亩，森林资源保护管理的任务艰巨。随着城市化、工业化进程的加速，生态空间受到严重挤压，森林资源保护与利用的矛盾日益突出，严守林业生态红线，维护国家和区域生态安全底线的压力日益加大。

### (三)绿色产业提质增效、转型升级形势迫切

大力发展绿色产业是实现生态与产业协调、创新绿色经济发展的有效途径。目前，新疆特色林果业低质低效果园面积大、结构不合理、加工转化能力差、效益不高、市场发育不全，森林旅游业基础设施薄弱，沙产业、林下经济起步晚、发展慢等问题，与经济社会发展和人们对绿色产品的需求还有差距，绿色产业提质增效、转型升级、供给侧结构性改革迫在眉睫。

### (四)人才队伍建设相对落后

我区属于西部地区，人才相对匮乏，缺乏高层次创新型科技人才和林业引军人物，广大林区和基层一线人才队伍薄弱。科技领军人物和优秀拔尖人才培育机制尚不完善。基层林业职工接受教育培训机会不多，知识更新滞后。林业人才教育培训基础设施薄弱，人才服务体系建设相对滞后。

### (五)林业现代化发展水平较低

当前，我区林业科技创新能力与现代林业发展的需求还存在较大差距，品种创新和技术研发能力不高，高新实用技术成果推广应用不足，协同创新平台和国家重点实验室严重缺乏，科技进步贡献率远低于国家水平。智库建设落后，为林业提供公共决策和咨询服务机制急需完善。林业生产机械化程度低，森林防火、野生动植物保护、有害生物防治等现代装备手段落后。信息化建设滞后，林业大数据融合度低，运用现代信息技术的主动性、融合性、创新性不够，服务林农群众的手段落后。这些问题都制约着我区林业发展，未能实现与国民经济发展同步增长，林业现代化水平亟待提升。

# 第二章  指导思想和规划目标

## 一、指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚持以社会稳定和长治久安这个总目标统领林业各项工作，把总目标作为总纲、核心任务、旗帜方向、着眼点和着力点，坚持“四个全面”战略布局，牢固树立五大发展理念，认真贯彻落实自治区第九次党代会、全国林业援疆会议精神，围绕建设生态文明和美丽新疆总目标，强化生态环保理念，牢固树立保护生态环境就是保护生产力、绿水青山就是金山银山的理念，加强顶层设计，严守生态保护底线，加快转变林业发展方式，把生态文明建设摆在全局工作的突出地位抓紧抓实抓好，按照“一带两环三屏四区”的发展布局，推进“工程林业”“林业大资源”和“特色林果业转型升级”发展战略，实施林业“十大工程”，着力深化林业改革、着力创新体制机制、着力加强依法治林、着力夯实基础保障，推进现代林业建设，构建丝绸之路经济带核心区绿色屏障，打造以特色林果为主的绿色产业，为全面建成小康社会、实现新疆社会稳定和长治久安做出更大贡献。

## 二、基本原则

### ——坚持保护优先、自然恢复为主

尊重自然规律和经济发展规律，把保护放在优先位置，在发展中保护、在保护中发展。在生态建设中，坚持以自然恢复为主的生态建设理念。

### ——坚持以人为本、注重民生

坚持以人为本，把保障和改善民生放在更加突出的位置，注重解决林区职工生产生活中的困难与问题，使发展成果更多更公平惠及民生，促进社会就业，促进社会和谐稳定。

### ——坚持深化改革、实施创新战略

充分发挥市场配置资源的决定性作用，不断深化改革，创新体制机制，以科技创新为引领，实现由要素驱动向创新驱动转变，为推进生态文明建设注入强劲动力。

### ——坚持把提质增效作为林业发展的主攻方向

主动适应林业新常态，发展速度不降低，重点攻坚有突破，科学经营上水平，注重林业生产力结构调整，注重质量效益，推进林业治山、保水、固土、护田、净湖等系统修复和综合治理。

### ——坚持把强化服务作为林业发展的实现方式

全面强化各级政府提供生态产品和公共服务的主体责任，广泛调动全社会发展林业、保护生态的积极性、主动性和创造性，让人民群众共建共享绿色发展和生态公共服务成果。

——坚持把强化资源和生物多样性保护作为经济社会可持续发展的基础

坚持全面保护天然林资源，严格保护林地资源，全面保护湿地资源，全面保护野生动植物资源，强化野生动植物进出口管理，树立保护生态首先要保护资源和生物多样性的大局意识。

## 三、规划目标

到2020年，林业发展空间进一步优化，土地沙化趋势明显减缓，整体生态状况趋于良好，绿洲生态状况和人居环境明显改善，林业生态体系日趋完备。以特色林果为主的绿色产业建设取得重大突破，林业经济在农村经济结构中比重进一步加大。林业生态文化基础得到加强，生态文化广泛传播，生态文明理念深入人心，林业发展基础显著增强，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，林业各项改革得到全面深化，林业体制机制趋于完善，结构趋于合理，经济社会发展和生态环境保护协同共进，为人民群众创造良好生产生活环境，林业在维护社会稳定和长治久安中做出重大贡献。

——丝绸之路经济带核心区生态屏障更加巩固。林地面积达到2.63亿亩，新增森林面积2200万亩，森林覆盖率达到5.6％，绿洲森林覆盖率达到30%，森林蓄积量达到4.08亿立方米。阿尔泰山、天山和昆仑山山地森林得到有效保护和恢复，以塔里木盆地周边和准噶尔盆地南缘为重点的沙化土地治理面积达到2250万亩，沙化土地扩大趋势明显减缓。林业自然保护区总面积达到1.8亿亩，占新疆国土总面积的比例稳定在7.21%以上。湿地面积稳定在5922万亩以上，湿地保护率达到53.52％以上。生物多样性保护显著加强，全区生态系统稳定性明显增强，生态服务功能显著提高。

——以特色林果为主的绿色产业效益凸显。按照自治区“稳粮、调棉、优果、兴畜”的发展战略，在保证粮食生产安全的条件下，全区林果总面积稳定在2200万亩（其中：兵团325万亩），优质林果面积达到1800万亩，年果品产量达到1000万吨，果品贮藏保鲜率达到50％以上，加工率达到40％以上，林果业在农民人均纯收入中的比重达到30％以上；特色林果、森林旅游、种苗花卉、沙产业、林下经济等绿色产业建设取得重大突破，年林业产业总产值达到870亿元以上，林业经济在农村经济中比重大幅度提高。

——林业改革进一步深化，现代林业发展体系趋于完善。全面推进国有林场国有林区改革，创新林业体制机制，进一步深化集体林权制度改革，林业自我发展能力显著提高。森林防火、有害生物防治、大风沙尘、低温冻害防范能力进一步增强，林区基础设施明显改善，国有林区社会稳定、民生改善。

新疆林业发展“十三五”主要指标

| 类别 | 指标 | 2015年 | 2020年 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体指标 （6个） | 森林覆盖率(%) 绿洲森林覆盖率(％) 森林蓄积量(亿立方米) 林地保有量(亿亩) 湿地保有量(万亩) 沙化土地治理面积(万亩) | 4.7 28 3.67 1.65 5922 4200 | 5.6 30 4.08 2.63以上 5922以上 2250 | 约束性 约束性 约束性 预期性 预期性 预期性 |
| 生态服务与保护 （3个） | 森林和湿地生态服务价值(亿元) 森林火灾受害控制率(‰) 林业有害生物成灾控制率(‰) | 7366 <0.8 <3 | 8345 <0.8 <3 | 预期性 预期性 预期性 |
| 经济民生 （3个） | 林业产业总产值(亿元) 其中：特色林果业产值（亿元） 林果收入占农民人均纯收入占比（%） | 630 500 25 | 870 700 30 | 预期性 预期性 预期性 |
| 支撑保障 （3个） | 林业科技进步贡献率(%) 林木良种使用率(%) 林业专业合作组织个数(个) | 40 65 1300 | 45 75 1500 | 预期性 预期性 预期性 |

# 第三章  总体布局和主要任务

## 一、总体布局

围绕服务国家“一带一路”战略和丝绸之路经济带核心区建设，结合国家林业“一圈三区五带”的发展格局，以自治区主体功能区划为基础，依据新疆“三山夹两盆”的自然地理格局，综合考虑林业发展基础、发展区划、发展需求等因素，进一步优化林业生产力空间布局，加快构建“一带两环三屏四区”的林业发展格局，稳固生态基础，丰富生态内涵、扩展生态空间。

“一带”为丝绸之路经济带核心区生态防护带。

“两环”为环准噶尔盆地生态治理、环塔里木盆地生态治理。

“三屏”为天山生态屏障、阿尔泰山生态屏障、昆仑山生态屏障。

“四区”为南疆特色林果产业发展区、塔里木河流域湿地恢复区、北疆重要湿地恢复区、北疆特色林产业发展区。

### (一)丝绸之路经济带核心区生态防护带

本带范围与新欧亚大陆桥和喀什出境的中巴经济走廊的走向一致，东起哈密星星峡，西至霍尔果斯及喀什出境口，包括整个天山南北坡绿洲区，地貌多样、地形复杂，生态环境多变。

本带主导方向是开展退化防护林修复、三北防护林、退耕还林、湿地保护、防沙治沙、林业基础设施建设、生态公共服务保障等工程，改善绿洲生态环境。

### (二)环准噶尔盆地生态治理

该区范围为准噶尔盆地周边绿洲边缘、荒漠和沙漠区，干旱缺水，土壤瘠薄、次生盐渍化严重，林草覆盖率低，生态十分脆弱。

本区主导方向是加强沙化土地封禁保护区建设，加强风沙源生态修复和退化林带修复，建设沙漠主题公园，增加林草植被，加强野生动物救护站和野生动物繁育驯化中心建设，保护荒漠和沙漠生态系统。

### (三)环塔里木盆地生态治理

该区范围为塔里木盆地及吐哈盆地周边绿洲边缘、荒漠和沙漠区，气候极端干旱，降水稀少，土地沙化严重、次生盐渍化严重，林草覆盖率低，生态极度脆弱。

本区主导方向是加强防沙治沙和水土流失治理，开展风沙源生态修复和退化林带修复，努力增加林草植被盖度，控制和减少土地沙化趋势。绿洲内部以完善绿洲防护体系为主，绿洲外围荒漠和沙漠前沿以荒漠林保护和防沙治沙基干林带建设为主，沙漠腹地以封禁保护为主。

### (四)天山生态屏障

本区范围是新疆天山山地区域，是森林、草原、河流、冰川等自然资源集中分布的区域，生物多样性丰富、地理区位独特，开发强度较高，急需治理。

本区主导方向是运用“山水林田湖生命共同体”理论，实施重大生态修复，重点开展天山生态修复、湿地保护、生物物种保护、林业基础设施建设、生态公共服务保障等工程，有效保护水源原生地，充分发挥森林的水源涵养功能，促进生物多样性。

### (五)阿尔泰山生态屏障

本区范围为新疆北部阿尔泰山，集中分布有大面积天然林，是重要江河源头的水源补给区，是我区北部重要的生态屏障。

本区主导方向是强化天然林培育和公益林建设，发展战略储备林基地，突出生态系统的自然修复功能，重点保护好多样、独特的生态系统，充分发挥森林的水源涵养功能。

### (六)昆仑山生态屏障

本区范围为新疆南部昆仑山，干旱缺水，森林稀少，分布有大面积荒漠草原，保护现有植被不减少和保护生物多样性意义重大。

区域资源条件较差，生态十分脆弱，重点以保护和自然修复为主。

### (七)南疆特色林果产业发展区

本区范围为南疆五地州及吐鲁番市和哈密市，光热条件优越，是我区特色林果发展主产区，经济林比重大，已建成1600万亩特色林果基地。

### 本区主导方向是在发展生态前提下，大力发展特色经济林，加强低产林改造，促进特色经济林转型升级和提质增效。深入推进环塔里木盆地优势林果主产区和吐哈盆地特色林果业产业带建设，突出发展红枣、核桃、葡萄等优势树种，稳步发展苹果、杏、香梨、石榴等传统树种，积极发展巴旦木、开心果、酸梅、小浆果等特色树种，努力把塔里木盆地建成以红枣、核桃、香梨、葡萄、巴旦木、酸梅、石榴、苹果、杏等为主的优质林果发展区。

### (八)塔里木河流域湿地恢复区

本区范围为塔里木河流域湿地，包括其重要一级支流叶尔羌河、和田河和阿克苏河湿地，是保障南疆及西北地区生态安全的重要区域，因历史上水资源利用不合理，长期过度开发造成湿地生态系统脆弱。近年来，随着塔里木河生态治理工程的实施，已经呈现生态改善的良好势头，但生态承载力低、沙化土地面积大、水资源严重不足、土壤侵蚀严重，生物多样性减少等问题依然严重，生态保护与建设处于关键阶段。

本区主导方向为继续实施塔里木河流域治理、公益林管护、退耕还林等工程，加快林草植被恢复，加强沙化耕地土壤侵蚀治理，加强水土资源利用效率。

### (九)北疆特色林产业发展区

本区范围为伊犁州直、博州、塔城地区、阿勒泰地区、昌吉州、克拉玛依市的绿洲部分区域。该区域光热条件较好，是我区北疆特色林产业发展的重点区域。

本区域主导方向是在生态建设的同时，围绕伊犁河谷、天山北坡建成以酿酒和鲜食葡萄为主的产业带；在伊犁、阿勒泰、塔城地区建成以沙棘、黑加仑、樱桃李等小浆果为主的林果精深加工产业带；加快建设精河、乌苏、沙湾外向型枸杞商品基地，发展北疆红色产业。围绕天山北坡、伊犁河谷开展种苗花卉、生态旅游等特色林产业。

### (十)北疆重要湿地生态恢复区

本区范围为额尔齐斯河湿地、乌伦古河湿地、伊犁河湿地、玛纳斯湖湿地、艾比湖湿地及赛里木湖湿地，湿地和生物多样性资源相对丰富，已建成一批湿地和自然保护区，因地处农牧交错带，湿地生态系统脆弱。

本区主导方向为实施湿地保护和恢复工程，恢复湿地面积、改善湿地生态系统、优化野生动植物栖息繁衍环境，保护生物多样性。

## 二、主要任务

以建设生态文明和美丽新疆为总目标，强化“推进更好更快发展是落实社会稳定和长治久安总目标的重要支撑、是全面建成小康社会的必然要求、是全区各族人民群众的热切期盼、是紧紧抓住和贯彻落实‘一带一路’ 国家战略的实际行动、是实现中华民族伟大复兴中国梦的客观需要”的理念，按照“一带两环三屏四区”的林业发展格局，深化改革创新，着力构建丝绸之路经济带核心区生态屏障、着力发展以特色林果为主的绿色产业、着力抓好以南疆为主的扶贫攻坚工作、着力推进我区林业现代化进程。

——着力构建丝绸之路经济带核心区绿色屏障

落实主体功能区区划，优化林业发展空间，继续大力实施林业重点工程。以天然林保护为重点，着力构建阿尔泰山山地森林、天山山地森林和帕米尔-昆仑山-阿尔金山荒漠草原森林生态屏障。以防沙治沙、荒漠林保护、绿洲内部退化防护林修复、退耕还林、工程林业等为重点，构建环塔里木和准噶尔两大盆地边缘绿洲区生态屏障。以保护区建设、湿地保护与恢复为重点，加强点状分布的自然保护区、沙化土地封禁保护区、湿地公园、森林公园、沙漠公园、重要水源地及重要湿地建设。稳固生态基础，丰富生态内涵、扩展生态空间，为丝绸之路经济带核心区建设提供生态安全保障。

——着力发展以特色林果为主的绿色产业

按照习近平总书记“坚定不移推动新疆更好更快发展”的重要指示，推进实施《新疆特色林果业转型升级发展规划》，以“稳定面积、调优结构、提质增效、转型升级”为目标，加快推动特色林果标准化、规范化、产业化、品牌化发展，使特色林果业成为我区农村经济发展的支柱产业，尤其成为南疆农村实现全面脱贫和全面实现小康的重要途径。同时，积极培育和发展生态旅游、种苗花卉、沙产业、林下经济、木本粮油等绿色富民产业，构建惠民、富民的绿色产业发展框架，为加快推进生态文明建设提供经济活力。

——着力抓好以南疆为主的林业扶贫攻坚工作

贯彻落实中央扶贫开发工作会议、汪洋副总理在新疆调研脱贫攻坚工作时的重要讲话精神，将自然环境和生存条件恶劣、生态环境十分脆弱、各种自然灾害频发、生态型贫困问题突出的南疆四地州、边境地区、特困山区作为脱贫攻坚主战场，以生态建设总揽全局，兼顾减贫和改善生态环境的双重目标，依托国家重点工程，结合国有林场改革，重点实施一批扶贫项目，着力推进生态扶贫，提高生态建设和扶贫工作的整体效果，提高经济可持续发展能力，为我区到2020年实现整体脱贫，全面建成小康社会做贡献。

——着力推进林业现代化建设

在强化生态保护、产业发展、改革创新等基础上，突出科技引领和创新驱动，重点培养一批科技领军人才，实施一批实用性和突破性科技项目，提高林业整体科技水平。充分利用互联网思维、大数据决策、智能型生产、协同化办公、云信息服务，推进林业信息化和智慧林业建设。推广数字化、机械化、航空等现代装备在森林经营、森林防火、有害生物防治、野生动植物保护上的应用，提高林业装备水平和机械化水平，为加快推进我区林业现代化进程提供强劲驱动力。

——全面深化林业改革

在巩固成果的基础上，积极稳妥地推进国有林场和国有林区改革，加快建立适应生态文明建设的现代化国有林场管理体系。完善林业职工社会保障体系，促进林区社会和谐稳定。全面深化集体林权制度改革，健全促进集体林业发展的良性机制。推动林业体制机制创新，完善林业补贴制度、林权抵押贷款制度、森林保险制度、购买社会服务制度等制度建设。深化林业行政管理体制改革。积极争取沙化土地封禁保护、湿地保护和森林认证等制度试点。创新资源管理制度，确保生态建设成果。

# 林业重点工程项目

坚持生态保护第一，把发展建立在生态安全的基础上，实施山水林田湖生态保护和修复工程，全面保护和恢复森林生态系统、湿地生态系统，治理和改善荒漠生态系统，维护生物多样性，确保新疆天蓝地绿水清。着力筑牢丝绸之路经济带核心区生态屏障，提升生态服务功能。充分挖掘林业产业在绿色发展中的优势和潜力，以政策引导、示范引领、龙头带动为抓手，大力发展特色林果业，扶持种苗花卉、森林旅游、沙产业等特色产业，提升林产品供给能力。根据国家工程规划，结合新疆林业发展格局，分三个层次实施。一是实施林业十大重点工程；二是谋划实施区域重点生态保护修复项目；三是组织实施自治区重点林业项目。

## 一、实施林业十大重点工程

### (一)天然林资源保护工程

继续深入实施天然林保护二期工程和公益林建设。天然林保护工程实施范围为天山、阿尔泰山和昆仑山林区的40个国有林场和4个自然保护区。工程重点是，加强管护站(所)建设力度，提高装备水平。加强管护人员培训和管理，提高森林资源管护质量和水平。继续禁止商业性采伐。积极开展中幼林抚育和公益林建设，提升森林经营水平，提高森林质量。继续加大天保工程区后续产业的扶持和管理力度，建立后续产业长效投资机制和管理机制，促进天保后续产业上层次上水平。完成人工造林10万亩，飞播造林100万亩，中幼林抚育141.0万亩，改扩建管护所站521座。争取将国家级公益林补充区划成果中新增的国家级公益林纳入中央森林生态效益补偿范围，进一步健全完善各项公益林管理制度，加大基础设施建设力度，逐步建立公益林分级管理、成效监测和监管的长效机制，形成自治区、地（州、市）、县（市）三级公益林管理监督体系。

### (二)新一轮退耕还林工程

根据《新疆维吾尔自治区新一轮退耕还林还草实施方案(2015-2020年)》，实施新一轮退耕地还林建设任务620万亩。工程建设范围涉及14个地（州、市）82个县（市），建设重点是针对严重沙化耕地和重要水源地15-25度坡耕地实施退耕还林还草工程，实行林草结合模式 ，增加植被覆盖率，修复和重建荒漠区防风固沙屏障。

### (三)三北防护林工程

实施“工程林业”战略，重点推进伊犁、巴州、昌吉、喀什、阿克苏5个百万亩防护林工程和39个万亩工程林业造林项目建设。完成营造三北防护林1000万亩，其中，人工造林600万亩、封山(沙)育林(草)400万亩。争取退化防护林修复工程建设任务400万亩。根据《新疆三北防护林体系建设五期规划》，建设重点是在巩固前期防护林工程建设成果的基础上，积极营造和完善城市(城镇)防护林体系和农田防护林体系及国省道、高速公路和铁路两侧绿色通道，加快构筑结构稳定、布局有序、功能完备的绿洲生态屏障。

### (四)防沙治沙工程

重点实施塔里木盆地及吐哈盆地周边防沙治沙工程和沙化土地封禁保护区建设，争取启动准噶尔盆地南缘防沙治沙工程。到2020年，力争完成2250万亩的沙化土地治理任务。开展丝绸之路经济带核心区、古尔班通古特沙漠植被封禁保护、塔克拉玛干沙漠综合治理等防沙治沙工程，促使沙区生态环境明显改善，丝绸之路经济带核心区生态屏障外围框架初步形成。沙区特色经济植物种植基地达到195万亩以上，基本形成节约能源资源和保护生态环境的沙区产业结构。实施新疆沙化土地综合治理先行示范工程项目，形成可复制、可推广的防沙治沙典型模式。开展沙化土地封禁保护区、国家沙漠公园等建设，使区域荒漠生态系统得到有效保护和修复，营造人与沙漠和谐相处的生态人居体系。加大南疆防沙治沙力度，启动实施南疆防沙治沙行动计划。

### (五)特色林果业转型升级工程

结合国家林业产业建设工程，推进实施《新疆特色林果业转型升级发展规划》，加强基地生产与繁育能力、灾害综合防控、科技支撑能力、产品质量安全监测检测、产品冷藏与加工能力和产品市场营销六大转型升级体系建设。加快推进经果林质量精准提升工程和简约化栽培管理工作，改造低产低效果园300万亩，林果良种繁育基地100处，新建林果高标准采穗圃150处。完成12个地（州）级和50个县（市）级科技示范基地建设，加强自治区、地（州、市）、县（市）、乡（镇）、村五级科技服务体系建设，建立和完善林果业信息化管理系统，加大节水灌溉、配方施肥、林果机械等先进技术成果的推广应用。新增冷藏保鲜库容量100万吨，引进、新建各类果品精深加工企业50家。扶持4个以上中国驰名商标、地理标志保护产品、中国名牌产品及6个以上新疆著名商标、新疆名牌产品。建成自治区级林果产品质量安全检测中心1个，地州级质量安全检测站6个，县级质量安全监测点70个，建立覆盖特色林果重点县（市）的产品质量安全追溯体系。建立8个地州级城市果品批发交易市场，利用“互联网+”，加快推动连锁经营、网上交易、电子商务，建立特色林果产品外销体系和市场流通新体系。积极引进、推广高效特色林果业生产专用机械和设备，提高林果机械化水平。

### (六)国土绿化行动工程

开展大规模国土绿化行动，加大全民义务植树造林工作力度，创新产权模式，引导各方面资金投入植树造林。结合国家国土绿化行动工程，大力开展平原农区防护林、城市（城镇）防护林、工业园区防护林、村庄绿化美化和绿色通道建设，提高平原农区防护体系综合功能，绿化美化家园，创造宜居环境，稳定绿洲生态，力争完成绿化造林150万亩。加快建设西安至乌鲁木齐绿色通道、天山北坡防风固沙林、南疆河谷荒漠绿洲锁边林等防护林体系。结合国家森林城市建设，在全区原有的两个森林城市的基础上，力争新增2-3个森林城市。

### (七)自然保护区和野生动植物保护工程

继续完善自然保护区体系建设，新建各种类型自治区级自然保护区6处，使我区林业自然保护区个数达到48个，面积达到1.88亿亩。进一步加强保护区基础设施建设，健全自然保护区管理机构。加强远程监控和无人机监测等手段，开展生态监测。继续开展全区陆生野生动物资源调查。筹建新疆野生动植物研究中心、监测中心、新疆鸟类环志中心、新疆濒危野生动物基因库、新疆野生动植物物种鉴定中心。完善环志网络和野生动物救护网络体系建设。

### (八)湿地保护与恢复工程

开展湿地保护与恢复、退耕还湿等湿地综合治理工程，恢复、修复湿地，初步遏制天然湿地面积萎缩和重要湿地生态功能退化的趋势。加强自治区和地州市湿地保护能力建设，加强湿地调查监测、宣传教育与科技支撑体系建设。初步建立以湿地自然保护区、国家湿地公园为主体的湿地保护管理体系，基本形成湿地保护网络。推进湿地类型自然保护区、湿地公园的功能重组，探索建立国家公园试点工作。争取申报国家湿地公园22个，湿地面积稳定在5922万亩以上。争取启动赛里木湖、玛纳斯湖等8个重点湿地综合治理项目。建设新疆省级监测中心和湿地资源监测网络，完成泥炭地资源调查。

### (九)林业基础设施建设工程

加强国有林区林场道路、饮水、供电等基础设施建设，提升种苗、营造林、巡护、通讯、监测等现代化机械装备水平，推广育苗、整地、植树、抚育等机械化作业，推进林区生态保护、营林生产、园林绿化、林果生产和林业生物质能源等装备现代化。加强林业基层站所标准化建设，推进机构队伍稳定化、管理体制顺畅化、站务管理制度化、基础设施现代化、履行职责规范化、服务手段信息化、人才发展科学化、示范效益最大化。开展森林公安基础设施和警用装备达标建设。

### （十）林业有害生物防控工程

按照 “塔里木河流域胡杨林保护—有害生物飞防专项行动方案”，对塔里木河流域天然胡杨林春尺蠖危害严重的53.3万公顷胡杨林实施全面的飞机防治；建设荒漠胡杨林、湿地保护区、特色林果业有害生物防控体系，实现新疆森林有害生物的防控体系全覆盖。对森林鼠（兔）害、枣实蝇、苹果枝枯病、葡萄蛀果蛾、光肩星天牛、苹果小吉丁虫、林果有害生物等发生普遍、成灾或重大危险性、检疫性林业有害生物进行重点防控，使重大有害生物发生不成灾，严防危险性、检疫性有害生物疫情扩散蔓延。加强南疆特色林果产区有害生物防控基础设施建设，在和田、喀什、阿克苏和巴州建设地州应急防治指挥中心。每年开展全区检疫性有害生物专项调查，每4年开展一次全区林业有害生物普查。

## 二、谋划实施区域重点生态保护修复项目

依据国家林业“十三五”规划，结合国家和自治区林业发展格局，“十三五”期间，在实施国家十大重点工程基础上，将生态保护与修复建设任务落实到重点区域，规划实施一批区域重点生态保护修复项目，加大自然保护区、绿洲外围防护林和湿地建设力度，积极推进重点生态工程，充分调动地方积极性，使中央和地方形成合力，实行区域集中、政策组合、资金整合、重点突出、绩效优先、责任考核，发挥整体效益，使林业发展目标和主要任务更加聚焦、更加明确、更加有针对性。“十三五”期间，全区规划实施区域重点生态保护修复项目11个。

## 三、组织实施自治区重点林业项目

“十三五”期间，自治区将大力组织实施工程林业、防沙治沙、湿地保护和恢复、自然保护区建设、森林保护、种苗建设、产业建设、支撑保障和林业扶贫等林业重点项目49项。

| “十三五”自治区林业重点项目一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 主要内容 |
| 一 | 工程林业建设项目 |  |
| 1 | 伊犁百万亩生态经济林建设工程 | 建设规模140万亩。其中：营造林57.7万亩(其中，生态防护林29.9万亩，景观林15.5万亩，特色林果基地12.3万亩)，生态修复82.2万亩，种苗基地0.15万亩。 |
| 2 | 巴州百万亩营造林工程 | 建设规模130万亩，其中人工造林70万亩、封育60万亩，涉及全州8县1市。 |
| 3 | 昌吉州百万亩营造林工程 | 建设规模105万亩，其中，人工造林70万亩（包括无灌溉造林27万亩），封育35万亩。涉及全州7县（市）及1园区。 |
| 4 | 喀什百万亩营 造林工程 | 建设规模278.5万亩，其中，人工造林230.5万亩， 封育48万亩。涉及地区12县（市）。 |
| 5 | 阿克苏地区百万亩营造林工程 | 建设规模233.79万亩，其中，人工造林77.36万亩，退化林分修复42.16万亩，封育114.26万亩。 |
| 6 | 天山北坡谷地森林植被保护与恢复工程 | 建设规模262万亩，其中，人工造林66万亩， 封育196万亩。 |
| 7 | 万亩造林工程 | 建设39个万亩工程林业造林项目，建设规模117万亩，其中，人工造林70万亩，封育47万亩。 |
| 二 | 防沙治沙项目 |  |
| 8 | 塔里木盆地周边防沙治沙工程 | 涉及5地州42个县市264个乡镇，治理面积938万亩，其中，人工造林120万亩，封沙育林818万亩。 |
| 9 | 准噶尔盆地南缘防沙治沙工程 | 涉及5地州14个县市区116个乡镇，治理面积973万亩，其中，人工造林130万亩，封沙育林843万亩。 |
| 10 | 新疆沙化土地 综合治理先行 示范工程 | 从沙漠前沿至绿洲内部，实施沙化土地封禁200万亩、封沙育林100万亩、锁边防风固沙基干林10万亩和嵌入式发展基地1万亩。 |
| 三 | 湿地保护与恢复项目 |  |
| 11 | 赛里木湖重点湿地综合治理项目 | 治理总面积750万亩。通过湿地恢复、科研监测、科普宣教工程建设，扩大天然湿地面积，保护湖泊生态系统稳定性。 |
| 12 | 玛纳斯湖重点湿地综合治理项目 | 治理总面积40万亩。结合国家重点湿地公园建设，扩大天然湿地面积，恢复湿地生态环境质量，维护生物多样性。 |
| 13 | 叶尔羌河流域重点湿地综合 治理项目 | 治理总面积34万亩。通过湿地保护管理、湿地恢复、科研监测、科普宣教工程建设，扩大天然湿地面积。 |
| 14 | 乌伦古湖流域重点湿地综合治理项目 | 治理总面积3256万亩。通过湿地保护管理、湿地恢复、科研监测、科普宣教工程建设，恢复湿地生态环境质量，开展蒙新河狸等濒危物种保护，加强蒙新河狸等野生动植物栖息地建设，维护生物多样性。 |
| 15 | 伊犁河重点湿地综合治理项目 | 治理总面积813万亩。通过湿地恢复、保护设施和保护能力建设，保护、恢复湿地动植物生境，促进生态保护与经济社会的协调发展。 |
| 16 | 乌鲁木齐河重点湿地综合 治理项目 | 治理总面积64万亩。通过上游建立水源地保护区、主河道两岸建立封禁区，流域中上部河谷地带，采取生态保护与恢复等综合治理工程，使乌鲁木齐河水源得到有效保护，河道得到有效整治，湿地和周边生态环境得到进一步改善。 |
| 17 | 额尔齐斯河流域重点湿地综合 治理项目 | 治理总面积676万亩。通过在额尔齐斯河流域实施湿地恢复、生态补水、科研监测和科普宣教工程建设、保护设施和保护能力建设，保护、恢复湿地动植物生境，增加湿地面积，改善湿地生态系统、优化野生动植物栖息繁衍环境，保护生物多样性。 |
| 18 | 布伦口湖群重点湿地综合 治理项目 | 治理总面积2451万亩。通过湿地保护管理、湿地恢复、科研监测、科普宣教工程建设，扩大天然湿地面积，恢复高原湿地生态系统。 |
| 四 | 自然保护区建设项目 |  |
| 19 | 阿勒泰科克苏湿地自然保护区基础设施建设项目 | 通过实施保护管理、野生动植物保护、科研监测、管理局站和公共教育工程，保护湿地生态系统和珍稀动植物资源，维护生态系统平衡，探索合理利用自然资源和自然环境途径。 |
| 20 | 甘家湖梭梭林国家级自然保护区基础建设项目 | 通过保护区续建项目，加大能力建设投入，有效保护野生动植物资源和栖息环境，保护和恢复荒漠生态系统和生物多样性。 |
| 21 | 西天山国家级自然保护区基础 建设项目 | 通过保护区续建项目，进一步加大以雪岭云杉为主的西天山森林资源保护力度，维护区域生物多样性。 |
| 22 | 布尔根河狸国家级自然保护区基础设施建设项目 | 加强河狸种群及其栖息地保护，保持布尔根河谷林自然生态系统及自然景观的完整性和稳定性，恢复蒙新河狸栖息地，改善蒙新河狸生存环境。 |
| 23 | 中亚北鲵自然保护区基础设施建设项目 | 通过实施保护管理、野生动植物保护、科研监测、管理局站和公共教育工程，中亚北鲵野外种群得到有效保护，野外栖息地生境得到有效恢复，通过人工繁育措施扩大北鲵种群数量，实现野外放归。 |
| 24 | 霍城四爪陆龟国家级自然保护区基础设施建设 项目 | 通过实施保护管理、野生动植物保护、科研监测、管理局站和公共教育工程，野外栖息地生境得到有效恢复，实现保护区的可持续发展。 |
| 25 | 伊犁小叶白蜡国家级自然保护区基础设施 建设项目 | 通过实施保护管理、野生动植物保护、科研监测、管理局站和公共教育工程，保护珍稀野生动植物资源及其生存环境，为保护对象的恢复与发展、合理与适度开发利用提供有效途径，实现保护区可持续发展。 |
| 26 | 帕米尔高原湿地自然保护区基础设施建设项目 | 通过实施保护与恢复工程，加强基础设施建设，改善湿地生境，保护生物多样性。 |
| 五 | 森林保护项目 |  |
| 27 | 南疆五地州及吐鲁番市平原荒漠林区重点火险区综合治理 工程项目 | 建设森林防火宣传教育、林火预测预报，林火了望监测系统、防火通信和信息指挥系统。补充森林火灾扑火机具装备。开展专业队伍营房、物资储备库建设。 |
| 28 | 阿勒泰地区、伊犁州、阿克苏地区森林航空消防航站建设项目 | 建设航站综合楼、飞机通讯指挥塔、停机坪、储油库、保障车辆、车库、索降塔及供排水、供电、供暖工程等附属配套工程，购置各类导航、通讯、气象、办公等设备。 |
| 29 | 阿尔泰山林区森林防火综合防控 项目 | 建设集靠前驻防、联防联训、物资储备多功能于一体的防扑火保障基地。 |
| 30 | 环塔里木盆地特色林果主产区有害生物应急救灾体系建设项目 | 在南疆特色林果主产区建设6个林业有害生物飞机防治及应急救灾基地，配套跑道、库房、水电、通信、航油供应站等基础设施，切实提高南疆特色林果主产区有害生物突发灾害航空监测预警和航空防治应急除治能力，保障林果产业安全。 |
| 31 | 新疆林业植物检疫网络体系建设项目 | 在新藏、新蒙交通要道新建2个自治区级林业植物检疫检查站，建设地州级临时林业植物检疫检查站，构建完善的林业有害生物检疫网络。 |
| 32 | 森林抚育项目 | 开展森林抚育，促进培育健康稳定优质高效的森林生态系统，加快提高森林质量，增强森林功能，增加森林资源总量。完成森林抚育3975万亩。 |
| 六 | 种苗建设项目 |  |
| 33 | 新疆国家林木种质资源保存库分库建设项目 | 建设设施保存库和附属工程，包括设施保存库，种质资源处理、烘干、鉴定评价等技术和业务用房。占地面积50亩，建筑面积4800平方米。以离体形式收集保存自然分布的珍稀、濒危、特有、乡土树种280种以上，种质材料8万份以上。 |
| 34 | 南疆种苗基地能力建设项目 | 以英吉沙县、库尔勒市、焉耆县为重点，在现有种苗基地基础上，通过政策引导，加大基础设施和信息化建设。 |
| 七 | 产业建设项目 |  |
| 35 | 特色林果业标准化生产示范基地建设项目 | 以核桃、巴旦杏、红枣、苹果、榛子等树种为重点，建立推广示范区30万亩、辐射带动区70万亩特色林果业标准化生产示范基地。通过标准化生产示范带动作用，实现特色林果业提质增效。 |
| 36 | 特色林产业 建设项目 | 结合国家林业产业建设工程，依托新疆独特的资源优势，培育和壮大森林旅游业、种苗花卉业、沙产业，发展林下经济，积极发展野生动植物培育利用和木材加工产业。到2020年，国家级森林公园总数达到 25个，国家沙漠公园总数达到30个，国家湿地公园总数达到55个，林木种苗繁育规模达到60万亩，沙产业种植基地达200万亩，林下经济发展规模567万亩。 |
| 37 | 北疆小浆果产业示范基地建设 项目 | 在伊犁、博州、阿勒泰、昌吉州发展枸杞、沙棘、黑加仑、葡萄等小桨果150万亩。 |
| 38 | 酿酒葡萄产业示范基地建设项目 | 在巴州、吐鲁番、昌吉州发展酿酒葡萄基地100万亩（其中新建30万亩）。 |
| 39 | 乌什林果栽培示范建设项目 | 建设规模23.26万亩，其中，核桃12.26万亩，沙棘10.30万亩。 |
| 40 | 森林旅游休闲康养项目 | 构建以森林公园为主体，湿地公园、自然保护区、沙漠公园、森林人家等相结合的森林旅游休闲体系，发展森林康养项目。 |
| 八 | 支撑保障项目 |  |
| 41 | 科技支撑项目 | 重点实施特色林果提质增效、生态保护修复和林业产业富民促稳科技工程，建设一批国家和自治区级科技创新平台。 |
| 42 | 新疆智慧林业 建设项目 | 进一步完善全区林业地理信息基础数据库建设。利用“互联网+”、云计算、大数据、物联网、北斗卫星导航等新一代信息技术，加快建立林业信息化综合应用指挥平台。推进“天网”系统和应急感知系统应用，加快构建覆盖全区的森林立体感知体系。初步建成以自治区林业厅网站平台为基础，直属单位为子网的站群系统。积极开发电子政务、办公移动应用APP。加快林业资源监管云和林业惠民云建设。 |
| 九 | 林业扶贫项目 |  |
| 43 | 特色林果业 扶贫项目 | 在35个扶贫开发工作重点县新增特色林果面积2.5万亩以上，完成低质低效果园改造70万亩以上。扶持建设保鲜加工营销企业一批、林果专业合作社一批，帮建果蔬烘干房、保鲜库一批，组建县乡两级林果综合技术服务队一批，组织开展林果技术培训15万人次，实施以特色林果为主的林业有害生物防治280万亩。 |
| 44 | 林业产业 扶贫项目 | 在扶贫开发工作重点县打造一批生态旅游项目，帮助35个扶贫开发工作重点县发展林木种苗3-5万亩、沙产业5万亩、林下经济3-5万亩以上。 |
| 45 | 生态建设 扶贫项目 | 力争将35个扶贫开发工作重点县符合标准的天然林纳入国家补助范围，加大湿地保护与恢复、新一轮退耕还林、防沙治沙、绿化美化等工程倾斜力度。 |
| 46 | 国家生态补偿 扶贫项目 | 重点争取国家生态护林员指标1万人，年补助资金1亿元。 |
| 十 | 林业有害生物防控项目 |  |
| 47 | 塔里木河流域胡杨林春尺蠖飞机防治项目 | 使用飞机喷撒生物、仿生农药防治食叶害虫——春尺蠖，降低虫口密度，提高胡杨叶片保存率。 |
| 48 | 重大、危险性、检疫性有害生物防治项目 | 在全面掌握重大、危险性、检疫性有害生物发生危害规律的基础上，重点开展监测和人工、物理、化学、生物、信息素等综合防治措施，实现常规重大有害生物得到可持续控制，危险性检疫性有害生物疫情得到有效控制，不扩散蔓延。 |
| 49 | 南疆特色林果产区有害生物防控指挥体系建设项目 | 林果主产区巴州、阿克苏、喀什、和田建设集林业有害生物监测预警、检疫御灾和应急防治减灾于一体的地州级指挥系统，建设监测预警中心、检疫中心实验室、应急物资储备、标本室、档案室、车库及附属设施，购置指挥车辆、信息传输、办公、监测、防治、实验室等设备。 |

# 第五章  林业基础保障建设

结合国家林业支撑保障体系建设工程，完善以预防、扑救、保障为主的森林防火体系和以监测预警、检疫御灾、防治减灾为基础的有害生物综合防控体系建设，加强森林、荒漠植被、湿地、物种保护监测和评价体系建设，强化应对突发林业有害生物、沙尘暴、野生动物疫源疫病等为主的林业应急体系建设，推进以科技创新与服务为主的林业科技支撑体系建设。进一步加大林区基础设施投入力度，强化体系建设，不断提升林业永续发展的保障能力。

## 一、加强资源监管体系建设

### (一)森林资源管理和监测体系建设

1.建立健全林业资源目标责任管理体系。探索建立林业资源管理办法和制度，构建林业“大资源”目标管理新模式。进一步完善山区天然林资源目标责任管理考核制度。积极推进县级人民政府森林资源目标责任考核制度，逐步建立区、地、县三级森林资源目标管理责任制，将重点指标纳入各级地方政府和领导考核内容，建立长效保护机制。

2.推进林地规范化管理，全面提升林地管理水平。划定并严守“林地红线”，强化林地保护管理，分区施策、分类管理。实施权属责任管护，明确乡镇林业站和县级林业部门的服务和监管责任，发挥林地管护主体和监管主体作用。林地管理可购买社会服务。

3.创新采伐管理，保障森林采伐改革落地有声。规范审批程序、简化审批环节、提高审批时效，提升林木采伐服务管理水平。一是进一步完善集体林区以县级简明森林经营方案为依据的采伐制度，使采伐指标“进村入户”，按年度落实到林农。二是提高森林采伐审批时效，建立全区网上林木采伐管理系统，实行网上办证。三是推行简便易行的伐区调查设计，实行集体林采伐设计差别化管理。

4.加强生态资源监管体系建设，确保自然生态系统得到严格保护。一是成立资源管理中心，对林业所涉及的所有资源进行统一管理。二是整合现有木材检查站的数量，进一步优化调整布局，规范执法检查行为，加强基础装备、人员素质和执法水平建设，完成全区木材检查站标准化建设。三是提高林业行政执法能力，加大基层执法队伍培训和能力建设，采取多种渠道，整合执法资源形成合力，坚决打击破坏森林资源的违法行为。四是完善全区804个基层乡镇林业工作站设施设备，改善办公条件，充实专业技术队伍。五是推动自治区森林公安局、14个地（州、市）森林公安局、3个直属森林公安分局及8个新增森林派出所、新疆森林公安警务技能训练基地、新疆森林公安司法鉴定中心(含南、北疆分中心)的技术业务用房建设。加强森林公安武器装备、安全防护装备、办案技术装备、执法执勤装备及科技信息化建设。

5.加强森林资源监测体系建设。完成第九次全国森林资源清查等资源调查工作。完成新疆森林资源管理信息系统建设，强化林地 “一张图”建设、应用和维护更新。定期提供森林资源现状及其变化动态，预测发展趋势，为林业建设、保护、发展和合理利用森林资源服务，为调整林业方针政策、建立森林经营规划体系、评价森林经营效果、修订森林采伐限额以及考核领导干部森林资源任期目标责任制等提供依据。

6.加快林地统一登记前的确权颁证工作，做好林地统一登记制后的林权管理。加快林地确权颁证，提高确权颁证率，做好林地登记职能移交过程中的协调配合工作。加强林地登记职责整合后的林权管理，进一步强化林业行业管理工作，依法保护林权所有人权利，加强对林权流转交易的监督管理，保障林农的财产权不受损害。

7. 积极探索碳汇林建设项目。努力增加森林和湿地碳汇，大力发展林业生物质能源，支持发展绿色清洁能源，倡导木质林产品绿色生产和绿色消费，减少林业碳排放。

### (二)湿地资源保护和监测体系建设

1.保护管理体系建设。划定并严守“湿地红线”，坚决保护现有湿地，恢复扩大湿地面积。初步建立以国家重要湿地、各级湿地保护区、湿地公园为主体的湿地保护管理体系，积极争取国家湿地公园内的湿地保护恢复项目纳入到国家湿地保护工程范围。

2.能力建设。完成泥炭沼泽碳库调查，加强自治区级湿地监测能力建设，依托国家项目和资金完善软硬件，充实、配备必要的调查、监测、通讯与信息处理设备，建立湿地资源监测信息管理系统。

### (三)陆生野生动物保护与监测体系建设

1.保护管理体系建设。划定并严守“物种红线”，严格保护国家和自治区重点保护野生动物种。

2.国家重点保护野生动物物种保护。重点开展雪豹、普氏野马、蒙新河狸、中亚北鲵、马鹿、藏羚羊、野骆驼、藏野驴、野牦牛、阿波罗绢蝶、天鹅类、鸨类、白头硬尾鸭、蒙古野驴、鹅喉羚等15种(类)国家重点保护野生动物的保护工程，开展赛加羚羊、四爪陆龟的引种工程，加强野外资源的保护管理力度，逐步恢复和扩大野外种群数量。

3.野生动物栖息地保护。进一步加大托木尔峰、塔什库尔干、西天山、布尔根河狸、霍城四爪陆龟、罗布泊野骆驼、温泉中亚北鲵、阿尔金山、中昆仑、西昆仑等自然保护区野生动物栖息地恢复工程建设，加强卡拉麦里有蹄类自然保护区动物栖息地干扰破坏严重区域的恢复治理，加强鸨类、白头硬尾鸭栖息地恢复重建工作，有效恢复和扩大野生动物栖息地面积，改善栖息地的生境条件。

4.科学监测体系建设。有针对性地、按计划开展珍稀濒危野生动物的常规和专题性科学研究。筹建新疆野生动植物研究中心、新疆鸟类环志中心、野生动物救护中心、新疆濒危野生动物基因库、新疆野生动物种鉴定中心等，建设环志网络，完善监测体系。

### (四)野生植物资源保护与监测体系建设

1.重点开展新疆特有植物物种资源本底调查。以初步查明的新疆特有植物为调查对象，掌握特有植物的种群规模与数量，摸清分布特点，确定濒危程度，完成濒危、临危或渐危等级的划分，建立新疆特有野生植物数据库和种质资源品种保存库。

2.强化新疆野生植物资源就地保护，合理开展迁地保护。积极促进吐鲁番沙漠植物园和乌鲁木齐市植物园进入国家植物园体系，并争取加入到国家科技基础性工作专项，加强野生珍稀植物专类园(区)的建设和物种收集。进一步提升包括塔中沙漠植物园和阜康盐生植物园在内的各植物园引种保存野生植物的能力，提升各植物园迁地保护的科学研究水平。将伊犁植物园尽快建成集保育、科研、资源开发、科普旅游为一体的、国际一流的干旱区综合性植物园。

3.建立国家林木植物种质资源保存库和相应的种质保存圃，逐步完善林木种质资源保存体系。加强国家野生植物基因库建设，开展野生植物基因材料的收集、保存、研究和开发，以促进林业生物资源的保护与开发利用为目标，将原地保存、异地保存和设施保存紧密相结合，建设配套设施完善的国家林业生物基因资源保存基地网络体系，实施新疆国家林木种质资源保存库分库项目。

4.加强外来入侵植物物种的监测。建立外来入侵植物监测中心，负责信息的收集与处理，制订应急预案。编印外来入侵植物图册和张贴画，分发各地州(市)县基层单位，熟悉了解外来入侵植物，一经发现，及时上报监测中心。研究开发针对已入侵的植物的可持续控制和清除技术，组织开展危害严重的外来入侵物种的清除工作。

### (五)陆生野生动物疫源疫病监测与预警预报体系建设

重点加强各地区陆生野生动物疫源疫病监测站能力建设，初步建立技术水平高、仪器设备先进、工作能力强、应急反应快、办事效率高、预警预报及时准确的陆生野生动物疫源疫病监测、预警预报和防控体系。

1.陆生野生动物疫源疫病预警预报网络系统建设。建设主动预警监测站18个。通过计算机和无线通信系统建立连接各监测站和自治区监测总站的陆生野生动物疫源疫病监测和预警预报网络系统。

2.陆生野生动物疫病监测防控应急储备库建设。为提高突发野生动物重大疫情时的快速反应和处置能力，在乌鲁木齐新建监测和防控物资储备中心库。在全区14个地（州、市）设立应急处置储备分库，确保疫情的及时有效处置。

3.野生动物疫源疫病监测体系人才队伍建设。为提高野生动物疫病监测和预警预报水平，加大技术投入，开展高学历人才引进和优秀本地人才的培训和再教育，提高监测队伍技术水平。

4.开展野生小反刍兽中主要人畜共患病和重大动物疫病的主动监测。主动开展辖区内野生偶蹄类动物口蹄疫、小反刍兽疫、羊痘等重大疫病及布鲁氏杆菌病、结核病、炭疽等人畜共患病的病原携带者和病原库的调查与监测，把握相关野生动物疫病流行和病原携带状况，积极主动进行疫情预警预报和防控。

## 二、完善森林防火体系建设

全面加强森林火灾预防、扑救、保障三大体系建设，大幅提高重点森林火险区森林火灾预防、指挥和扑救能力。

### (一)南疆五地州及吐鲁番市森林防火防控能力建设

积极开展南疆五地州及吐鲁番市火险区综合治理工程。修建瞭望塔、防火检查站，购置巡护设备和交通工具，配备短波超短波电台、车载电话、卫星电话等通讯设备，开展无人机巡护工作，合理配置越野型灭火水车、开沟机、履带式高压运水运兵两栖车等大型机械，加强远程视频监控能力，提高扑火机具的科技化和专业化水平。

### (二)防火道路与阻隔系统建设

维修破损林区公路，接通断头公路，修缮桥梁。因地制宜，采用机械或人工割除清理灌木杂草的方式，开设防火隔离带，隔断林火烧入和蔓延，形成较为合理的森林防火阻隔网络体系。

### (三)森林航空消防系统建设

在阿勒泰地区、伊犁地区、阿克苏等地建设三个航空护林站，实现对不同时段、地域、天气条件下的火险等级监测。进一步扩大航空巡护范围，延长航空巡护时间，增加航空巡护密度，增加直升机靠前驻防数量，重点林区重点设防，增强快速扑火能力。

### (四)森林防火通信系统、火险预警系统和信息指挥系统建设

完善防火通信网络建设，重点林区实现无线通讯信号的全覆盖，确保火情信息快速、高效、安全传递，强化通讯盲区和火场应急指挥通信设施设备建设。补充森林火险监测站和可燃物因子采集站数量，建立科学、有效、精确的预警系统模型，完善森林火险预警系统。加大重点林区林火地理信息系统和重点火险县市森林防火指挥体系建设，完善数据库专题信息、气象信息、森林资源信息等资料，构建自治区、地（州、市）、县（市）乃至火场的信息指挥网络体系。

### (五)远程视频监控系统建设

在重点林区构建远程视频监控系统，形成对森林火灾、林区情况全方位电子化管理的森林信息数字化管理系统，在阿勒泰、伊犁、天山东部、南疆重点林区重点部位布设视频监测点，扩大风景名胜区，自然保护区等视频监控覆盖范围，在防火期内对全区60%以上的森林资源进行实时预警监控，提高森林防火预警预报准确度和及时性。

### (六)物资储备库、扑火队伍能力建设

在伊犁、阿勒泰、巴州、喀什各建设1座自治区级防火物资储备库，购置技术先进、灭火效率高、操作轻便的扑火装备，为快速扑救森林火灾提供强有力的物资保障。利用野外演练基地、模拟火场等加强对消防队伍教育、集训，联合武警森林总队及其它警种开展实战演练，扑火技能评比活动，提高防扑火队伍综合能力。

## 三、加强有害生物防控体系建设

全面加强覆盖全疆特色林果、山区天然林、平原荒漠林、河谷次生林、绿洲人工生态林的有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾体系建设，大幅提高监测预警准确性、检疫御灾严密性、防治减灾及时性。

### (一)监测预警体系建设

建立新疆森防数字化管理平台，实现数据分析、内容汇总、信息发布、发生预警、远程视频诊断、专家会诊等数字化管理。完成24个国家级示范站建设，升级33个国家级中心测报点软硬件设施，建设10个测报服务生产示范县，依托林业工作站、公益林管护所(站)、天然林护林站、湿地保护站建设监测站(点)，大力推广现代化高科技监测技术，加快构建人工林以人工诱引、网络传输、自动处理等地面监测为主、天然林以航天航空遥感等空中监测为主的立体监测网络，提高监测预报水平和灾害预警能力。加强培训，扩大专、兼职测报员数量。

### (二)检疫御灾体系建设

加快推进自治区烟墩、若羌林业植物检疫检查站配套基础设施建设，根据全区交通建设规划，在新藏、新蒙交通要道新建2个自治区级林业植物检疫检查站，把好进疆关口，严防生物入侵。建设地州级固定林业植物检疫检查站，重点地州、县市购置可移动式多功能检疫车和快速检疫检查设备，加快构建地、县两级检疫封锁网络。加快检疫除害处理设施、隔离试种苗圃建设，增强检疫除害能力。加快推进林业植物检疫追溯系统建设。建立标本馆和数据库。

### (三)防治减灾体系建设

充分利用互联网、物联网、卫星导航定位等信息化手段，建设反应迅速、运转高效的应急防治指挥系统。配置大中型机动施药机械，加快县、乡防治队伍的现代化建设，建设10个特色林果生物防治示范基地和10个综合防治技术示范县，带动提升整体防治水平。创新准入机制和管理机制，培育社会化有偿防治服务体系，建设10个有偿化防治服务示范县。建设县市应急防治物资储备库，提高应急处置能力。

## 四、强化应急体系建设

按照“预防为主、积极消灭、科学防控、依法处置”的原则，依据国家和自治区的灾害应急预案体系，完善我区重大林业灾害应急体系。

### (一)加强森林火灾应急体系建设

完善处置森林火灾应急预案，建立和完善森林火险预警响应机制，加强监测、通信能力和专业队伍建设，提升应急处置能力，确保实现火灾“打早、打小、打了”，最大限度减少灾害损失。

### (二)健全突发林业有害生物灾害应急体系建设

修改完善突发林业有害生物事件应急预案，建立风险评估和快速反应机制，加强应急指挥系统建设和应急物资储备，加强应急防控队伍管理和培训，定期开展应急演练，全面提升应对突发林业有害生物的防控能力。

### (三)加强沙尘暴、冰雹、低温冻害等自然灾害应急体系建设

加强沙尘暴、冰雹、低温冻害等自然灾害应急基础设施建设，做好自然灾害的监测和预警，及时有效地应对突发沙尘暴、冰雹、低温冻害等事件，做好重大自然灾害应急预案的宣传、培训和演练工作，提高我区自然灾害应急处理能力和水平。

### (四)加强野生动物疫源疫病应急体系建设

完善处置应急预案，提高各级应急能力，控制陆生野生动物疫源疫病传播、蔓延，最大限度地减轻突发陆生野生动物疫源疫病对公众健康及畜牧业造成的危害。

### (五)强化林业应对其他自然灾害应急处理能力

强化应对地震、极端天气事件、山洪泥石流等自然灾害的应急救灾和处置能力建设。

## 五、推进科技支撑体系建设

实施种业、天然林保护与修复、干旱半干旱地区造林、野生动植物保护繁育、湿地保护与恢复、森林灾害防控、经济林与特色林产品开发、林产工业转型升级、科研条件平台等重大科技创新项目，进行前沿基础研究，研发重大共性关键技术，着力推进成果集成示范，打造科技创新平台，获得拥有自主知识产权的重大科技成果，支撑生态建设，服务社会民生，引领产业升级。

### (一)推进科技创新体系建设

一是强化科技创新，推进创新驱动战略。实施特色林果提质增效科技工程、生态保护修复科技工程和林业产业富民促稳科技工程，尽快突破林业关键技术。二是打造科技创新团队，围绕区域主导技术和产品开发，选拔、培养一批理论水平高、实践经验丰富、能够解决林业重大问题的科技领军人物和骨干人才。三是完善科技创新平台，建设重点实验室1个，生态站4-6个，长期科学试验基地1个，工程研究中心4个，生物产业基地2-3个，建立林业科技示范园区2个。四是加快生态定位站网建设，完善生态定位站点规划布局，建立全区生态站网络中心，加强统一管理，开展生态效益监测、服务功能评估和重大科学研究，加强已建站点的升级改造，提升站网监测研究水平。

### (二)推进科技推广服务体系建设

一是加强先进实用技术推广应用。重点开展特色林果良种快繁、简约高效栽培，以及乡土树种培育、有害生物及重大气象灾害防控、生态监测与保护关键技术、困难立地改良造林、林业新技术新材料等先进科技成果和实用技术推广应用。二是健全林业科技示范体系。大力开展林业科技示范点、科技示范园、科技示范基地和科技示范县建设。三是完善林业科技推广体系。加强林业科技推广机构能力建设，改善工作设施设备条件。四是加强林业实用技术培训。进一步创新送科技下乡的机制、方式和方法。五是广泛普及林业科学技术知识，进一步加强林业科普基地建设。六是创新基层科技人员管理机制，确保基层人员留的住，能工作，让更多的科技成果在基层生根开花。

### (三)推进标准质检体系建设

一是完善林业标准体系。建立健全以国家标准和行业标准为核心，自治区地方标准和企业标准相配套，涵盖林业建设全过程的标准体系。二是大力推进林业标准化生产。将现有的国家行业标准和地方标准有机地应用到林业生产实际当中，全面促进林业生产按标准实施，按标准验收。三是加强林业质量技术监督。加强林业工程质量、林木种苗质量、特色林果产品质量安全管理，建立健全林业质量安全监管机构和检验检测机构，形成区、地、县三级高效运行的监管网络和布局合理的质量检验检测体系。

### (四)拓展林业科技发展领域

一是强化林业知识产权和新品种保护管理。提升林业知识产权创造、保护、管理和应用水平。二是探索森林认证工作。加大森林认证试点示范力度，扩大认证范围和面积，逐步开展非木质林产品、森林生态环境服务、生产经营性珍贵稀有物种、自治区特色林果生态健康果园等认证试点工作。三是强化物种遗传资源管理和新品种保护。开展珍稀野生动植物资源调查、收集、保护、鉴定和评价，实施物种多样性分析并加强新品种保护管理。

六、推进林业信息网络体系建设

建设高效高速的林业专网，建设林区无线网络、林业物联网、智慧营造林管理系统和林业资源监管系统，进一步完善林业地理信息基础数据库，大力推进林业云计算、大数据配套设施建设，加快林业信息化平台建设和特色林果电子商务平台建设的智慧林业服务体系项目。

### (一)加快林业信息化平台建设

积极贯彻落实《全国林业信息化建设纲要》及《技术指南》的部署和要求，推动新疆林业信息化建设，依托自治区政府内网，加快全疆林业专网(自治区人民政府内网林业域)级建设，加快内网办公系统、电子文件传输、网上数据直报等系统的应用，构筑起以计算机网络、数据库系统、林业信息化规范和标准体系、电子政务系统构成的林业数字化平台，建立全疆林业综合办公系统和应急指挥系统，推进智慧林业建设。

### (二)完善新疆特色林果电子商务平台建设

采用“政府推进、企业主导、市场化运作”模式，全力打造覆盖林果种植、收购、仓储、物流、加工及销售完整产业链的电子商务平台。平台立足新疆，面向内地，辐射中亚及欧洲市场，构建新疆林果贸易网，提升市场竞争力，全面推进新疆特色林果产业转型升级。

### (三)推进北斗导航示范应用工程建设

制定北斗卫星在林业应用标准规范，开展北斗终端应用于林业应用系统示范，建设省级北斗应用综合服务平台，开发北斗林业应用数据库。

# 第六章  全面深化林业改革

## 一、深化国有林场国有林区改革

贯彻落实《中共中央 国务院关于印发<国有林场改革方案>和<国有林区改革指导意见>的通知》（中发〔2015〕6号）和《自治区区党委 自治区人民政府关于印发<新疆维吾尔自治区国有林场改革实施方案>的通知》（新党发〔2016〕14号）精神，全面深化国有林场改革。一是科学界定国有林场属性。改革坚持分类指导原则，坚持公益性取向。二是合理核定国有林场事业编制。根据功能定位及国家和自治区有关规定，科学设定机构、核定事业编制，人员经费纳入同级财政预算。三是理顺国有林场管理体制。明确了国有林场社会管理和办社会职能全部剥离，当地政府要接收到位。对暂不能分开的国有林场经营活动，实行“收支两条线”管理。四是健全森林资源保护责任制。主要是森林资源产权制度、林地保护制度、森林保护制度、森林经营制度、湿地保护制度、自然保护区制度、监督制度等七项制度。五是创新国有林场管理机制。在稳定现行隶属关系的基础上，加强自治区直属林场与地方党委、政府在保护森林资源和经济社会发展的协调配合。六是建立健全科学严格的国有森林资源监管机制。将考核结果作为综合考核评价地方政府和有关部门主要领导政绩的重要依据。

## 二、完善集体林权制度改革

在明晰产权、承包到户的基础上，稳定承包权，放活经营权，培育新型经营主体，促进适度规模经营。一是加快形成集体林地三权分置和互惠共赢的权利关系。按照产权规律和林业经营特点分置三权，落实集体所有权，稳定农户承包权，放活经营权，加强承包经营合同管理。二是培育扶持新型经营主体。鼓励发展各类专业大户、家庭农场、股份制林场，加快发展合作经营，鼓励组建林业合作社联社，推进集体林权有序流转，支持多种形式的林业适度规模经营。三是促进各种资本经营集体林。加大对造林、林木良种、森林抚育的财政支持力度，全面取消育林基金，支持工商资本投资林业产业，总结推广林权出资注册制度，引导金融机构完善针对新型集体林经营主体的信贷、保险支持机制。四是加快发展绿色富民产业。大力发展林下经济，促进农民增收致富。五是完善社会化服务体系。加快建立林权管理服务中心、林权交易平台、森林资源资产评估、林业融资担保、林权收储等服务机构，指导农户制订适合家庭经营的简明森林经营方案，加强承包经营纠纷调处，积极推进县级林地承包经营纠纷仲裁体系建设，探索建立林业法律援助机制。

## 三、建立健全林业制度体系

按照深化生态文明体制改革和推进林业现代化的任务要求，建立健全以自然生态保护为主体的现代林业制度体系，为林业改革提供强大保障。一是建立健全生态资源资产产权制度。明晰国家所有的林业资源产权，强化集体林地经营权能。二是建立健全林业资源用途管制制度。加强生态红线管控，尽快把林地和森林、湿地、物种、沙区植被等4条生态红线落实到山头地块，制定最严格的管理办法，实行生态红线总量管控。完善自然保护制度。强化森林资源监督专项机制。三是建立健全林业自然资源资产负债表编制制度。编制自然资源资产负债表，建立自然资源资产核算制度。四是建立健全生态环境损害责任追究制度。建立生态资源监测和评估机制，推行生态政绩考核机制，严格生态损害责任追究，建立生态资源社会监督机制。五是建立健全生态保护补偿制度。完善生态保护补偿标准，完善重点生态功能区转移支付政策，建立地区间横向和流域生态保护补偿机制。

## 四、推进体制机制改革的各项试点工作

在国家开展相关试点工作的前提下，积极争取列入沙化土地封禁保护制度试点、湿地保护制度试点和森林认证制度试点、林权抵押试点。根据《自治区农业保险改革试点方案》，在有条件的地州适时开办森林保险试点。同时，加快商业性农业保险推广，扩大林果业及区域特色林产品保险覆盖面。

# 第七章  保障措施

## 一、加强组织领导

本规划是指导林业改革、实现未来五年发展蓝图的纲领性文件，实施林业发展“十三五”规划，各级党委、政府及各有关部门要从可持续发展的战略高度出发，增强林业工作的紧迫感、责任感，建立健全党政主要领导负总责，有关部门各司其职、分工负责的组织体系，自觉维护规划的严肃性和权威性。落实党政领导目标责任制。要按照中央“党政同责”“一岗双责”的要求，解决“一把手”少数关键问题，实行党政领导林业生态建设目标责任制，明确各级地方政府实施规划的主体责任，通过层层签订责任状将责任落实到人。强化规划实施监督。林业部门作为规划实施主体，要强化对规划实施的监管，应加强组织机构建设，不断提高林业部门自身管理能力和水平。要建立系统科学、准确快捷的生态建设监测办法，将建设任务纳入党政领导干部政绩考核。要统筹各类林业生态空间规划，做好政策和任务的相互衔接，做到集中发力，重点突破，切实解决生态保护与修复存在的突出问题。要强化对规划实施情况跟踪分析，建立规划评估机制，开展规划中期评估和终期考核，加强对规划执行情况的监督和检查，确保规划落到实处。落实生态环境保护责任。完善生态环境保护考核办法和责任追究制度，实行生态环境损害责任终身追究制度，健全生态环境监管制度和政绩考核制度，加大督查力度，确保生态环境安全。

## 二、推进依法治林

科学立法。继续完善地方林业法律法规体系，积极推进森林法、野生动物保护法、种子法修订后地方实施办法的制定工作。重点抓好《新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类自然保护区管理条例》、《新疆维吾尔自治区林业有害生物防治条例》、《野生动物损害财产赔偿办法》等与生态和民生领域密切相关方面的立法工作。严格执法。加强林业行政执法队伍建设，严格执法主体资格管理，稳步推进林业综合行政执法改革，调整执法职能，整合执法资源。建立健全涉林案件快速查处机制，对高发多发、社会敏感度高、影响恶劣的破坏林业资源资产案件，组织开展“专项行动”“联合行动”，提高震慑效果。全面普法。提高林业干部队伍运用法治思维和法治方式推动工作的能力水平。在全社会深入开展林业法治宣传教育活动，营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境，用法治意识构筑全社会保护生态的无形红线。健全普法机制，创新普法形式，丰富内容载体，提高普法宣传的实际效果，在全社会形成爱林、护林、育林的良好风尚。

## 三、实施人才强林战略

加强林业智库建设。成立自治区林业专家咨询委员会，提高科学决策水平。围绕区域主导技术和产品开发，选拔、培养一批理论水平高、实践经验丰富、能够解决林业重大问题的科技领军人物和骨干人才。充分发挥特色林果业发展科技支撑首席专家的高端引领和带动培养作用，加快本土林果科技人才培养，推进中青年后备人才梯队建设。强化科技创新人才培育。加强面向生产一线的实用技能人才培养，努力造就一支特色鲜明、结构合理、素质优良、持续发展的林业科技创新人才队伍。以课题合作、建立博士硕士流动站、进修学习等形式，带动和促进林业科技人才的培养。通过西部之光访问学者、天山英才、青年科技英才、少数民族技术骨干特培等专项，大力培养科技人才、访问学者和少数民族科技骨干。加强应用人才培训。大力发展林业职业教育，增强以林业学校为主的职业教育基地建设，加强林业基层应用人才的培训。“十三五”期间，培养高层次科技人才60人，培训科技人员和林农100万人次以上。

## 四、健全稳定的林业投入机制

林业发展既要积极争取政府增加投入，建立长期稳定的政策和资金投入机制，又要创新投融资方式，多渠道筹措资金，解决投入不足的问题。积极争取政府增加投入。天然林保护工程在森林管护费用按林地面积补偿基础上，争取国家给予政策支持，使新疆享受东北四大森工局补偿政策，按工程区经营面积进行补助。完善森林生态效益补偿基金制度，积极争取国家林业生态建设重点工程中央投资比例，对未纳入国家重点工程的林业生态建设项目积极争取国家给予补助。落实湿地补助制度在试点基础上全面推开。沙化土地封禁保护区试点基础上全面推广。鼓励社会资金参与林业建设。进一步明确非公有制林业的法律地位，切实落实“谁造谁有、合造共有”的政策，依法保护投资者权益。创造公平竞争环境，在投融资、林木税费、林地使用、森林采伐利用等方面为各种社会主体参与林业建设提供条件，实现林业生态建设投资主体多元化。建立健全林业公共财政投入制度，建立中央主导、差别化的营造林投资机制，完善重点领域和薄弱环节投资政策，探索推进百万亩人工林基地建设项目化管理，建立投资执行监管制度，完善林业补助制度。积极争取金融机构支持，“十三五”期间我区拟争取落实中央安排财政贴息的林业贷款100亿元。建立健全金融保险服务制度，加大金融扶持力度，完善森林资源评估与交易平台建设，扩大林权抵押贷款规模，探索制定适合林业特点的保险办法，积极推广政府与社会资本合作（PPP）模式。

## 五、完善林业援疆工作机制

全面落实林业援疆工作座谈会和全国林业对口援疆工作座谈会工作部署，切实推进林业援疆各项工作顺利进行，在原有工作基础上，进一步建立和完善自治区林业援疆工作机制。成立林业援疆工作领导小组，进一步加强对林业援疆工作的领导。强化援疆办职责，建立自治区、地州联席会议协调机制，加强与国家林业局和对口援疆19省市林业部门沟通联系，落实援疆政策，统筹援疆工作。建立援疆工作定期汇报制度。建立援疆回访调研制度，加强与援疆省市的联系交流。加强援疆宣传工作。

## 六、加强对外合作交流

充分利用新疆丝绸之路经济带核心区建设的战略机遇，发挥亚欧博览会、林业多边合作机制等平台，结合国家林业“走出去”项目，拓宽林业发展的外部空间和环境，提升发展水平，服务国家外交战略和对外开放战略。加强国际合作交流。积极开展学术和技术交流。在植物新品种引种、荒漠化防治、森林可持续经营、重要湿地保护、跨境生物多样性保护与外来物种入侵防控、花卉产业、应对气候变化等领域开展广泛的合作交流。建立多层次的双边多边组织协调机制，拓宽外资利用渠道，加大合作投入。充分利用国家林业局援疆工作机制创造的有利时机，积极对接申报新的林业外资备选项目，不断扩大项目规模，拓展项目领域，特别是优先在特色林果业转型升级、防沙治沙、森林抚育、低效林改造、森林公园建设和碳汇等方面争取新项目。加快实施林业“走出去”战略。按照“一带一路”倡议总体布局，鼓励新疆林业企业、林业调查规划设计服务机构“走出去”参与国际尤其是中亚地区合作和竞争。制定优惠政策，逐步建立多边和双边合作机制，进一步推进国际合作与交流，推动新疆特色林果业转型升级，向西开拓更加广阔的市场销售空间和领域，进一步提升市场开拓的能力，扩大新疆林产品出口份额。以企业为主体，市场化运作，建设阿拉山口、霍尔果斯等进口木材储备加工交易基地。

## 七、加强安全生产工作

认真贯彻落实陈全国书记关于新疆工作总目标再动员会议精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安这一新疆工作的总目标，在“十二五”安全生产工作的基础上，进一步增强安全生产红线意识和底线思维，以有效防范和坚决遏制安全生产重、特大事故为目标，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求，切实加强对安全生产工作的组织领导，依法加强安全生产管理，重点强化办公区、生活区、森林管护所（站）、木材检查站、森林旅游景点的安全管理。进一步完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，强化安全生产目标管理。严格落实林业建设项目安全设施“三同时”制度。继续深化安全生产和消防安全专项整治行动，认真开展安全生产自查自纠工作，大力消除各类事故隐患，全面落实各项事故防控措施，扎实做好林业安全生产的各项工作。继续以“职业防治法宣传周”“安全生产月”“119消防日”“122交通安全宣传日”等活动为载体，广泛宣传《职业病防治法》《安全生产法》《消防法》《道路交通安全法》等法律、法规，切实增强林业职工安全生产意识和自我防护能力。继续组织开展安全生产应急演练活动，不断提升应急处置能力，为新疆林业发展创造良好的安全生产环境。

## 八、强化林业宣传工作

大力弘扬生态文明理念，以先进的生态文化引领全社会树立人与自然和谐的价值观，促进社会生产生活方式的转变和生态文明意识的提高。加强林业生态传播平台建设。建立健全激励机制，加快林业新闻报道、出版发行、信息网络等传播平台建设，努力构建方便快捷的林业生态文化传播体系。创新宣传形式和手段，充分发挥《中国绿色时报》《新疆林业》等林业行业报刊及网络作用。以 “国际湿地日”“世界防治荒漠化与干旱日”“野生动植物保护宣传月”等和林果产品交易会、森林旅游节、苗木花卉博览会等活动为契机，集中开展主题宣传活动，广泛宣传生态文明理念。积极开展“国家生态文明区”“生态文明先行示范区”“生态文明示范工程试点市（县）”“生态保护与建设示范区”“全国生态文化示范县”建设，发掘保护原生态文化。加强林业生态文艺作品精品创作。积极开展与生态文化传播有关的广播影视、摄影、文学等艺术创作，展示宣传大美新疆生态文化魅力。组织开展新疆林业好新闻好作品评选表彰奖励活动，激发人民群众开展生态文化创作的积极性，倡导人与自然和谐的生态价值观、生产方式和生活方式，营造全社会推进生态文明建设的良好氛围。加强林业生态文明教育基地建设。加大自然保护地、生态体验地的公共服务设施建设力度，开发提供优质的生态教育、游憩休闲、健康养生养老等生态服务产品。积极开展“国家森林城市”“森林文化示范基地”“全国生态文化村”等各类创建活动，充分发挥各类生态文明教育基地的辐射带动作用。同时在全区农村开展“创绿色家园，建富裕新村”活动，绿化美化乡村面貌，大力实施林业生态文化惠民工程。积极创建3个“全国生态文化村”，建设10处自治区级森林文化示范基地，并对各教育基地现有的基础设施进行改造、整合，建设一批功能完善、丰富内涵、规模适当、独具特色、具有广泛影响力和示范意义的生态文明教育场馆。